|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH QLDAPM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022* |

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN SMART BUILDING**

**TUẦN 1**

Tên dự án: SMART BUILDING

Bộ phận công tác: Team TAHP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công việc** | **Thời gian làm việc** | **Hoàn thành (%)** | **Khó khăn gặp phải** | **Kinh nghiệm rút ra** |
| 1 | Khảo sát địa điểm | 4 ngày | 100 | Khảo sát vào giờ làm việc, gây ảnh hưởng đến nhân viên tòa nhà | Nên khảo sát địa điểm sau giờ hành chính, hoặc giờ nghỉ trưa |
| 2 | Khảo sát thị trường | 2 ngày | 20 | Bị chậm tiến độ do không ước lượng thời gian tốt | Cần ước lượng nhiều thời gian hơn cho việc khảo sát thị trường ở những dự án lần sau |

**Ghi chú:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người báo cáo** |